|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | | | | **Estimnated** | | | | **Actual** | | | |
| Name | Id | depends | resources | Start date | Start time | End date | End time | Start date | Start time | End date | End time |
| Score | 1 |  | Fulvio | 01/04/12 | 10:00 | 01/04/12 | 12:00 | 01/04/12 | 10:00 | 01/04/12 | 12:45 |
| Sound | 2 |  | Giuseppe | 01/04/12 | 10:00 | 01/04/12 | 12:00 | 01/04/12 | 10:00 | 01/04/12 | 12:15 |
| Input | 3 |  | Francesca | 01/04/12 | 10:00 | 01/04/12 | 12:00 | 01/04/12 | 10:00 | 01/04/12 | 12:32 |
| Renderer | 4 |  | Giuseppe | 01/04/12 | 15:00 | 01/04/12 | 17:00 | 01/04/12 | 15:00 | 01/04/12 | 17:48 |
| Speed | 5 |  | Francesca | 01/04/12 | 15:00 | 01/04/12 | 17:00 | 01/04/12 | 15:00 | 01/04/12 | 17:40 |
| Collision | 6 |  | Fulvio | 01/04/12 | 15:00 | 01/04/12 | 17:00 | 01/04/12 | 15:00 | 01/04/12 | 17:30 |
| Text | 7 |  | Francesca | 04/04/12 | 10:00 | 04/04/12 | 12:00 | 04/04/12 | 10:00 | 04/04/12 | 10:23 |
| debug | 8 |  | Giuseppe | 04/04/12 | 10:00 | 04/04/12 | 12:00 | 04/04/12 | 10:00 | 04/04/12 | 11:44 |